УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов

МО Мгинское городское поселение

МО Кировский муниципальный район

Ленинградской области

от_______________2007 года №______

Муниципальная адресная программа

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

Паспорт муниципальной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийных домов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации программы | 2008-2011 годы |
| Цель и задачи программы | Цель программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, ликвидация аварийного жилищного фонда. Задачи программы: строительство нового жилищного фонда, финансирование мероприятий программы. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы- 36067,2 тыс. рублей, из них: - средства Фонда – 18033,6 тысяч рублей; - областного бюджета – 9016,8 тысяч рублей; -местного бюджета - 9016,8 тысяч рублей. |
|  | По годам: Средства Фонда: 2008 год – 1200 тысяч рублей, 2009 год – 5611,2 тысяч рублей, 2010 год – 5611,2 тысяч рублей, 2011 год – 5611,2 тысяч рублей. Средства областного бюджета: 2008 год – 600 тысяч рублей, 2009 год – 2805,4 тысяч рублей, 2010 год – 2805,4 тысяч рублей, 2011 год – 2805,4 тысяч рублей. |

|  | Средства местного бюджета: 2008 год - 600 тысяч рублей, 2009 год - 2805,6 тысяч рублей, 2010 год - 2805,6 тысяч рублей, 2011 год - 2805,6 тысяч рублей. |
| --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения программы | 1. Расселение трех аварийных жилых домов общей площадью 849,3 кв.м. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Основной исполнитель и участники программы | Основной исполнитель: администрация муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Фамилия, имя отчество, должность, номер телефона руководителя представителя заказчика программы | Бубнов Владимир Ильич- заместитель главы администрации муниципального образования Мгинское городское поселение, 8-813-62-56-579 |
| Система организации контроля за выполнением программы | Основной исполнитель направляет в Правительство Ленинградской области в порядке, предусмотренном ФЗ от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ отчет о ходе реализации средств Фонда и областного бюджета. |

Раздел 1.  Анализ ситуации и обоснование целей и задач программы

  - В муниципальном образовании Мгинское городское поселение в настоящее время 42 человека проживают в аварийном жилищном фонде, площадь аварийного жилищного фонда 867 м², аварийный фонд составляет малоэтажное (до 2 этажей) жилье, являющееся муниципальной собственностью.

На сегодняшний день администрация муниципального образования Мгинское городское поселение не в состоянии решить проблемы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа предусматривает решение данной проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования (различных уровней).

  - Основными целями и задачами программы являются:

- переселение граждан из  аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийного жилищного фонда; предупреждение   аварийных ситуаций;

- улучшение жилищных условий гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- строительство нового жилищного фонда;

- финансирование мероприятий программы, эффективное целевое использование средств государственной поддержки.

  - Срок реализации программы 2008-2011 годы.

Раздел 2. Обоснование объема средств на реализацию программы и планируемые показатели выполнения программы

# 2.1. Обоснование объема средств на реализацию программы

- расходы на реализацию программы составляют 36067,2 тыс. руб.

-  за счет  средств Фонда -18033,6 ( 50 процентов); областной бюджет-9016,8 (25 процентов); местный бюджет- 9016,8(25 процентов).

2.2. Планируемые показатели выполнения программы

# - расселению подлежит 3 аварийных жилых дома, общей площадью 867 кв.м

# 2008 год -  _______тысяч квадратных метров;

2009 год – 478,4 тысяч квадратных метров;

2010 год -  305,8 тысяч квадратных метров;

2011 год -    64,8 тысяч квадратных метров.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников программы

3.1. Участники программы:

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, Федеральный бюджет, местный бюджет.

3.2. Формы и методы управления программой, распределение полномочий и функций между участниками программы.

Заказчиком программы является администрация МО Мгинское городское поселение, представителем заказчика- заместитель главы администрации МО Мгинское городское поселение, Администрация разрабатывает  адресную программу, утверждает разработанную программу на совете депутатов   МО Мгинское городское поселение, обеспечивает исполнение утвержденной адресной программы, своевременное составление отчета о расходовании средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, контролирует соблюдение сроков и очередности переселения.

Приложение 1 к программе:

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с фактическим износом в процессе их эксплуатации.

Приложение 2 к программе.

Объем долевого финансирования по источникам финансирования программы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Приложение 2

к муниципальной адресной программе,

утвержденной решением совета депутатов

МО Мгинское городское поселение

от_____________2007 года №______

Объем долевого финансирования по источникам финансирования программы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

|  |  | Из них: |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации программы | Всего: (тыс. рублей) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 2008 | 2400 | 1200 | 600 | 600 |
| 2009 | 11222,4 | 5611,2 | 2805,6 | 2805,6 |
| 2010 | 11222,4 | 5611,2 | 2805,6 | 2805,6 |
| 2011 | 11222,4 | 5611,2 | 2805,6 | 2805,6 |
| Итого | 36067,2 | 18033,6 | 9016,8 | 9016,8 |