| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 1 кв. 2012 года, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2012 | План 2 кв. 2012 год | Факт 2 кв. 2012 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жмлым домам по пр. Советскому к домам 43,47ул. Лесная к домам 16,16а,18,18а,19,20, | 0502 | 1020104 | 003 | 310 | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-2 | Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, Шоссе Революции, Заводская п. Мга | 0502 | 102011 | 003 | 310 | 7660,0 | 7206,3 | 576,3 | 6630,0 | 7206,3 | 576,3 | 6630,0 |  |
| 1.1-3 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. Колпинская,ул. Сосновая, ул.Болотная, ул. Кузнечная, ул. Маяковского, ул. Деповская | 0502 | 1020112 | 003 | 310 | 4300.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-4 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам п. Мга, ул. Интернациональная, ул. Железнодорожная, ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул. Поперечная, ул. Разъезжая, ул. Новая,, ул. Придорожная, ул. Боровая | 0502 | 1020110 | 003 | 310 | 553.0 | 443,0 | 443,0 |  |  |  |  | Проводятся процедуры согласно 94-ФЗ |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 12638,0 | 7649,3 | 1019,3 | 6630,0 | 7206,3 | 576,3 | 6630,0 |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3-1 | Проведение экспертизы ПСД по газификации котельной бани | 0412 | 3380208 | 500 | 226 | 50.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3-2 | Разработка ПСД по реконструкц объездной дороги в пос старая Малукса | 0412 | 3380206 | 500 | 226 | 612.1 | 612,1 | 612,1 |  | 112,1 | 112,1 |  | ПСД проходит госэкспертизу |
|  | В том числе прохождениегосударственной экспертизы рабочего проекта |  |  |  |  | 112.1 | 112,1 | 112,1 |  | 112,1 | 112,1 |  |  |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 662.1 | 612,1 | 612,1 |  | 112,1 | 112,1 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 13300.1 | 8261,4 | 1631,4 | 6630,0 | 7318,4 | 688,4 | 6630,0 |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Разработка ПСД по ремонту ливневой канализации в районе ул. Связи, ул. М. Жаринова, пр. Красного Октября | 0502 | 3513501 | 500 | 226 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости - ремонт участка тепловых сетей к жилым домам пос.Мга (Долгосрочная целевая программа "Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ ЛО в 2012 году", в т.ч.: | 0502 | 3510550 | 500 | 226 | 188,8 | 188,8 | 188,8 |  | 188,8 | 188,8 |  |  |
| 2.1-3 | Ремонт участка тепловой сети на жилой дом по ул.Железнодорожная, 75 от газовой котельной по ул.Пролетарская, 9 | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-4 | 0Ремонт участка тепловой сети от ТК-9 к жилому дому по пр.Красного Октября 49/17 от газомазутной котельной по ул.Маяковского 4а, п.Мга | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 167,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-5 | Ремонт участка тепловой сети к жилому дому по ул. Связи д.14 от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 122,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-6 | Ремонт участка тепловой сети к жилому дому по ул. Связи д.14 от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 486,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-7 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-25 по ул.Майора Жаринова от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 269,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-8 | Ремонт участка тепловой сети на художественную школу от ТК-5а с устройством врезки в магистральную теплотрассу от газомазутной котельной п.Мга ул.Маяковского д.4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 114,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-9 | Ремонт участка распределительного тепловой сети к жилым домам (Советский просп.., жилые дома №56-58) от газомазутной котельной п.Мга ул.Маяковского д.4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 232,0 |  |  |  |  |
| 2.1-10 | Ремонт участка тепловой сети от ул.Железнодорожной д.77 до ул.Мгинской Правды д.9 от газовой котельной п.Мга по ул.Пролетарская д.9 | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 314,7 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 1996,2 | 188,8 188,8 | 188,8 188,8 |  |
| 2.2. | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Железнодорожной пос. Мга | 0409 | 3150102 | 500 | 225 | 28,6 | 28,6 28,6 | 28,6 28,6 |  |
| 2.2-3 | Очистка системы водопроводящих каналов, отводящих поверхностные и грунтовые воды от индивидуальных жилых домов, расположенных в пгт мга в границах улиц: Шмидта, Челюскинцев, пр. Красного Октября, пер. Грибного | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 200,0 |  |  |  |
| 2.2-5 | Благоустройство территории между домами 75 и 77 по ул. Железнодорожной пос. Мга | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 320,6 | 320,6 320,6 |  |  |
| 2.2-6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 302,0 | 302,0 302,0 |  | Оплата счета 04.07.2012 |
| 2.2-9 | Обустройство тротуарного покрытия по ул. Железнодорожной в п. Мга (от дома 59 до пересечения с Советским проспектом) | 0503 | 3150102 | 500 | 225 | 749,8 | 500,0 500,0 |  | Проводятся процедуры по 94-ФЗ |
|  | Итого по объектам благоустройства | 1601,0 | 1151,2 1151,2 | 28,6 28,6 |  |
| 2.5. | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.5-1 | Ремонт квартиры пос. Мга , ул. Железнодорожная д.67 кв.85 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 300,0 | 300,0 300,0 | 298,6 298,6 |  |
| 2.5-2 | Ремонт квартиры д. сологубовка д.99 кв.6 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 400,0 | 400,0 400,0 |  | Проводятся процедуры согласно 94-ФЗ |
| 2.5-3 | Ремонт квартиры п. Мга ул. Шоссе Революции д.42 кв.8 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 300,0 | 300,0 300,0 |  | Оплата в июле месяце |
|  | ИТОГО ПО жилищному фонду | 1000,0 | 1000,0 1000,0 | 298,6 298,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 4597,2 | 2340,0 2340,0 | 516,0 516,0 |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 2511,3 |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 52207020 | 012 | 225 | 1 384,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 1 384,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы в здании кинотеатра «Октябрь» | 0801 | 5220700 | 012 | 225 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы в здании кинотеатра «Октябрь» | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы центрального отопления в здании МУК «КДЦ «Мга» по адресу:: ул. Спортивная д.4 (нижний розлив и общестроительные работы) | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 224,6 | 186,0 | 186,0 |  | 186,0 | 186,0 |  |  |
|  | Ремонт туалета, ремонт системы отопления в здании дома культуры по адресу: ул. Спортивная д.4 | 001 | 4409800 | 001 | 225 | 294,3 | 294,3 | 294,3 |  | 294,3 | 294,3 |  |  |
|  | Ремонт фасада здания кинотеатра п. Мга | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |  |  |  |  | Проводятся процедуры согласно 94-ФЗ |
|  | Ремонт фасада здания кинотеатра п. Мга | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | Проводятся процедуры согласно 94-ФЗ |
|  | Разработка псд электроосвещения МКУК «КДЦ «Мга» по адресу: п. Мга, ул. Спортивная, д.4 | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 194,8 | 121,4 | 121,4 |  |  |  |  | Проводится гос.экспертиза |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 4340,5 | 959,7 | 959,7 |  | 480,3 | 480,0 |  |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 9437,7 | 3299,7 3299,7 |  | 996,3 | 996,3 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 22737,8 | 11561,1 4931,1 6630,0 | 8314,7 1684,7 6630,0 |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МО Мгинское городское поселение на 2012 год |
|  | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | Всего | План на 2012 г. (тысяч рублей) | План 2 кв. (тысяч рублей) | Факт 2 квартал (тысяч рублей) | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Ремонт дворов в г.п.Мга (ул.Дзержинского д.2 - ул.Железнодорожная д.45, двор №1 | 0501 | 795 63 00 | 500 | 225 | 3002,0 | 2825,7 | 176,3 | 176,3 | - |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт двора в г.п.Мга (по ул.Железнодорожной от д.65 до д.77, двор 2) | 0501 | 795 63 00 | 500 | 225 | 474,50 | 0,00 | 474,50 | 474,50 | - |  |  |  |
| Всего по разделу: |  | 3476,5 | 2825,7 | 650,8 | 650,8 | - |  |  |  | 650,8 |
| ИТОГО: |  | 650.8 | 0,00 | 650,8 | 650,8 | - |  |  |  | 650,8 |

Глава администрации                                                                                                                                                                                              С. К.  Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год" |
| № | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | План на 2012 г. (тысяч рублей) | План 2 кв. | Факт 2 кв. (тысяч рублей) |
|  |  |  |  |  |  | всего (тыс.руб.) | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдерованию внутрипоселочных дорог | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 496,0 | 0,00 | 496,0 | 496,0 | - |  |  |
| 1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул.Железнодорожной в п.Мга( от пересечения с ул.Пролеторской до д.50а) | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 682,4 | 2205.7 | 682,40 | 261,4 | - |  |  |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул.Вокзальной в п.Мга с восстановлением прилегающих водоотводящих придорожных канав и устройство переходных дорожек | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 2 887,2 | 0,00 | 2 887,20 |  |  |  |  |
| 1.4 | Устранение диформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дорог местного значения в границах населенного пункта п.Мга по адресу: ул. Новая, ул.Железнодорожная, ул.Дзержинского, ул.Связи, ул.Шмидта, Комсомольский пр., ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул.Пролетарская, ул.Майора Жаринова, ул.Спортивная | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 435,0 | 0,00 | 435,00 | 435,0 | - |  |  |
| 1.5 | Реконструкция подъездной автомобильной дороги в п.Старая Малукса | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 500,0 | 0,00 | 500,00 | 1192,4 | - |  |  |
| ИТОГО: |  | 5000.6 | 0,00 | 5 000,6 | 1192,4 | - |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                                               С. К. Соколовский

56-963

И. М. Конарева